询价邀请函

四川省政府采购中心（以下简称“采购中心”）拟对纸质采购档案数字化归档服务进行采购。现邀请符合资格条件的供应商就下述采购项目提交报价文件。

一、采购项目名称：四川省政府采购中心采购档案数字化服务项目。

二、询价采购内容：

服务要求详见附件。

三、最高限价：14.05万元。

四、合格的供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

五、供应商应提交的响应文件内容：

（1）报价函（格式自拟）；

（2）承诺函（格式自拟）；

（3）营业执照或统一社会信用代码证；

（4）供应商为法定代表人参与询价的需提供法定代表人身份证明原件（格式自拟）、本人身份证复印件或者扫描件；

（5）供应商非法定代表人参与询价的需提供法定代表人授权书原件及法定代表人及被授权代表身份证复印件或者扫描件；

以上资料均需要纸质原件并加盖公章。

六、供应商递交报价文件截止时间：2025年10月23日10：00（北京时间）。

七、现场递交或邮寄报价文件地点：成都市鼓楼南街101号1010。

联系人（收件人）：余洋   联系电话：028-61323019

四川省政府采购中心

2025年10月16日

附件：

四川省政府采购中心

档案数字化服务采购需求

一、成果要求​

1.将采购中心2020年—2022年（以实际发生业务量为准）纸质采购档案进行数字化归档，按年度、项目、文件内容等方式建档归类，要求名称内容准确一致。

2.提供专业档案查询软件，数字化档案内容全部上传软件。

3.提供2017—2019年已数字化的采购档案数据迁移服务，实现档案内容可在查询软件上实时查询。

二、项目进度要求及付款方式​

（一）项目进度​

项目实施周期不大于45天。​

（二）付款方式​

1.协议签订后15个工作日内，支付合同总额的70%；

2.项目结束验收通过15个工作日内，支付合同总额的30%。